**Příloha č. 18b Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2021–2027**

**Povinné přílohy k ZoR/ŽoP**

Příjemce dotace dokládá **vždy** čestné prohlášení o plnění indikátorů, které je součástí ZoR, případně na samostatném dokumentu.

**Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech**

**Aktivita 1.3.1.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel**

**Podaktivita: 1.3.1.1.1.100\_01 Vytváření a obnova tůní (mokřadů), ZMV 01 Tůně**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh Zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“):

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),

ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

Pro tůně s úkonem stavebního úřadu se v rámci ověření podkladů ověřuje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

Pro tůně bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,

Pro tůně nad 300 m2 bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal)
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí.

**Podaktivita: 1.3.1.1.2.060\_02 Malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* v případě odbahnění MVN zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti MVN,
* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebooznámení o ukončení udržovacích prací),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.3.1.1.3.100\_04 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu prací (v případě revitalizace vodního toku např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku) - v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* v případě odbahnění říčního ramene zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou[[1]](#footnote-2), které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti říčního ramene,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou[[2]](#footnote-3),
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi**

##### **Podaktivita: 1.3.1.2.1.100\_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

##### **Podaktivita: 1.3.1.2.1.080\_07 Vegetační krajinné prvky (včetně skladebných prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

V rámci ověření podkladů v případě neetapového projektu či první etapy projektu etapového se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí nebo kolaudační souhlas/rozhodnutí (u stavebních projektů např. v případě kombinovaných projektů tůň s doprovodnou výsadbou),
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků[[3]](#footnote-4),
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),
* Doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie.

V rámci ověření podkladů v případě druhých, třetích či čtvrtých etap projektu etapového (následná péče o vysazené dřeviny) se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace,
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech a v případě, kdy je realizátor následné péče odlišný od realizátora výsadeb),
* Aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace (např. posunutí výsadeb apod.).

**Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně**

**Podaktivita: 1.3.1.4.1.085\_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

**Podaktivita 1.3.1.4.1.090\_07 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně vyplývající ze SSSZ, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

V rámci ověření podkladů v případě neetapového projektu či první etapy projektu etapového se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí nebo kolaudační souhlas/rozhodnutí (u stavebních projektů např. v případě kombinovaných projektů tůň s doprovodnou výsadbou),
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků[[4]](#footnote-5)
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),
* Doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie.

V rámci ověření podkladů v případě druhých, třetích či čtvrtých etap projektu etapového (následná péče o vysazené dřeviny) se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace,
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech a v případě, kdy je realizátor následné péče odlišný od realizátora výsadeb),
* Aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace (např. posunutí výsadeb apod.).

**Aktivita 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině**

**Podaktivita: 1.3.1.5.1.100\_04 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotodokumentace podpovrchových odvodňovacích zařízení před zasypáním),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* zápisy z kontrolních dnů,
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Opatření** **1.3.2 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)**

**Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* protokol o převzetí plánu ÚSES/ÚSK/SSSZ konečným příjemcem podpory od příslušného zpracovatele územně analytických podkladů,
* fotodokumentace povinné publicity – plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.3.2.1.1.095\_06 Zpracování studie systému sídelní zeleně, ZMV 06 Studie a plány**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* zpracovaná studie systému sídelní zeleně,
* jméno a číslo autorizace České komory architektů (dále jen „ČKA“) předepsaného zpracovatele SSSZ,
* kopie registračního listu pro vložení do Evidence územně plánovací činnosti iLAS v případě zpracování SSSZ jako územní studie.

**Podaktivita: 1.3.2.1.2.095\_06 Zpracování územní studie krajiny, ZMV 06 Studie a plány**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* zpracovaná územní studie krajiny,
* jméno a číslo autorizace ČKA předepsaného zpracovatele ÚSK,
* soupis termínů a formy projednání územní studie krajiny s dotčenými obcemi, veřejností a orgány ochrany přírody,
* kopie registračního listu pro vložení do Evidence územně plánovací činnosti.

**Podaktivita: 1.3.2.1.3.095\_06 Zpracování plánu ÚSES, ZMV 06 Studie a plány**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* zpracovaný plán ÚSES,
* soupis termínů projednání plánu ÚSES s příslušnými úřady řešeného území a navazujících území (orgány ochrany přírody a územního plánování),
* jméno a číslo autorizace ČKA předepsaného zpracovatele plánu ÚSES,
* zákres navržených prvků ÚSES a sousedících prvků prokazujících jejich návaznost mimo řešené území obce s rozšířenou působností.

**Opatření** **1.6.1. Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny**

**Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů**

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_05 Péče o travinné ekosystémy, ZMV 05 Travinné ekosystémy**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci z realizovaného opatření). Fotografie musí zahrnovat každou dílčí plochu, pokud jsou od sebe vzdáleny nebo odděleny, tj. pokud není možné zdokumentovat dílčí plochy nebo jejich část společnou fotografií, v případě mozaikové seče nebo obsekávání fotodokumentace detailu ponechaných plošek vegetace apod.,
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou situaci i podstatné detaily,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace (např. posunutí seče v rámci lokality apod.),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků[[5]](#footnote-6),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),
* Doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

Pro tůně s úkonem stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

Pro tůně bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí.

Pro tůně nad 300 m2 bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí.

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.070\_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže, ZMV 02 MVN**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* v případě odbahnění MVN zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti MVN,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou[[6]](#footnote-7) (dokládá se pouze v případě samostatného odbahnění),
* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebo oznámení o ukončení udržovacích prací),
* prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody - prohlášení se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, žadatel zajistí úředně ověřený podpis vlastníka pozemku/ů, vklad do KN zajistí AOPK ČR,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotodokumentace přehrážek před zasypáním),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. (v případě projektu nepodléhající úkonu stavebního úřadu bude doložen zákres skutečného provedení) - v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace, slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu prací (v případě revitalizace vodního toku např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku) - v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* v případě odbahnění říčního ramene zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou[[7]](#footnote-8), které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti říčního ramene,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou[[8]](#footnote-9),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_07 Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les - vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

V rámci ověření podkladů v případě neetapového projektu či první etapou projektu etapového se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí nebo kolaudační souhlas/rozhodnutí (u stavebních projektů např. v případě kombinovaných projektů tůň s doprovodnou výsadbou),
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků[[9]](#footnote-10),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),
* doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

V rámci ověření podkladů v případě druhých, třetích či čtvrtých etap projektu etapového (následná péče o nově vysazené dřeviny) PM ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech a v případě, kdy je realizátor následné péče odlišný od realizátora výsadeb),
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace (např. posunutí výsadeb apod.).

**Podaktivita: 1.6.1.1.1.100\_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

**U všech opatření na podporu druhů a specifických stanovišť:**

* fotodokumentace z průběhu realizace projektu (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. fotografie celé plochy realizace a fotografie každé samostatné dílčí plochy, na které se realizovalo strhávání drnu, fotografie celé plochy realizace a fotografie všech dílčích ploch disturbovaných pojezdy těžkou mechanizací; fotografie detailu použitého polepu a fotografie celé polepené reflexní stěny/budovy,
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).
* v případě likvidace klestu doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

**U pojezdů těžké mechanizace, u narušování a strhávání drnu, asanace kůrovcové hmoty**

* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace.

**Podaktivita 1.6.1.1.2.100\_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace projektu (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. fotografie celé plochy realizace a fotografie každé samostatné dílčí plochy, na které se realizovalo strhávání drnu, fotografie celé plochy realizace a fotografie všech dílčích ploch, fotografie celé pastviny s realizovaným opatřením a fotografie detailu oplocení/košáru),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace,
* ověření doložených dokladů o původu (průkaz o původu nebo popis) jednotlivých pasteveckých psů,
* ověření doložených dokladů k příspěvku na roční veterinární péči o psa pasteveckého plemene.

**Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_05 Péče o travinné ekosystémy, ZMV 05 Travinné ekosystémy**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci z realizovaného opatření). Fotografie musí zahrnovat každou dílčí plochu, pokud jsou od sebe vzdáleny nebo odděleny, tj. pokud není možné zdokumentovat dílčí plochy nebo jejich část společnou fotografií, v případě mozaikové seče nebo obsekávání fotodokumentace detailu ponechaných plošek vegetace apod.,
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou situaci i podstatné detaily,
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace (např. posunutí seče v rámci lokality apod.),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků[[10]](#footnote-11),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),
* Doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

Pro tůně s úkonem stavebního úřadu se v rámci ověření podkladů ověřuje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce.

Pro tůně bez úkonu stavebního úřadu se v rámci kontroly podkladů kontroluje doložení následujících povinných příloh ZoR:

* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,

Pro tůně nad 300 m2 bez úkonu stavebního úřadu se v rámci ověření podkladů ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.085\_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže, ZMV 02 MVN**

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (kraje), ZMV 02 MVN**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* v případě odbahnění MVN zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou, které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti MVN,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou[[11]](#footnote-12) (dokládá se pouze v případě samostatného odbahnění),
* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. (v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebo oznámení o ukončení udržovacích prací
* prohlášení o vzdání se práva na náhradu škody - prohlášení se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, žadatel zajistí úředně ověřený podpis vlastníka pozemku/ů, vklad do KN zajistí AOPK ČR,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech)

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotodokumentace přehrážek před zasypáním),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. (v případě projektu nepodléhající úkonu stavebního úřadu bude doložen zákres skutečného provedení) - v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal,
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, např. územní řízení, kontroluje se protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si může hodnotitel vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. původního stavu),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* geodetické zaměření či dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru a rozsahu prací (v případě revitalizace vodního toku např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku) - v dokumentaci či geodetickém zaměření musí být informace o hodnotě indikátorů, ke které se příjemce dotace zavázal),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla), oznámení o ukončení udržovacích prací,
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* v případě odbahnění říčního ramene zaměření stavu po realizaci opatření způsobilou osobou[[12]](#footnote-13), které bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti říčního ramene,
* v případě odtěžení sedimentu doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m3, potvrzený odborně způsobilou osobou[[13]](#footnote-14),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les - vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky**

V rámci ověření podkladů v případě neetapového projektu či první etapyprojektu etapového se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin v případě výsadeb dřevin),
* fotodokumentace po ukončení fyzické realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí nebo kolaudační souhlas/rozhodnutí (u stavebních projektů např. v případě kombinovaných projektů tůň s doprovodnou výsadbou),
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření,
* kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání trávníků[[14]](#footnote-15),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),
* doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

V rámci ověření podkladů v případě druhých, třetích či čtvrtých etap projektu etapového (následná péče o nově vysazené dřeviny) PM ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech a v případě, kdy je realizátor následné péče odlišný od realizátora výsadeb),
* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace (např. posunutí výsadeb apod.).

**Podaktivita: 1.6.1.2.1.100\_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť**

V rámci ověření podkladů PM ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

**U všech opatření na podporu druhů a specifických stanovišť:**

* fotodokumentace z průběhu realizace stavby (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření vč. fotografie celé plochy realizace a fotografie každé samostatné dílčí plochy, na které se realizovalo strhávání drnu, fotografie celé plochy realizace a fotografie všech dílčích ploch disturbovaných pojezdy těžkou mechanizací; fotografie detailu použitého polepu a fotografie celé polepené reflexní stěny/budovy,
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).
* v případě likvidace klestu doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

**U pojezdů těžké mechanizace, u narušování a strhávání drnu, asanace kůrovcové hmoty**

* aktuální mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu realizovaného opatření se předkládají pouze při provedení odlišném od schválené projektové dokumentace.

**Aktivita 1.6.1.3** **Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů**

**Podaktivita: 1.6.1.3.1.100\_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

**U všech druhů opatření:**

* protokol o převzetí díla nebo ČP o ukončení prací v případě realizace svépomocí,
* fotodokumentaci z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, vč. fotografie koruny každého samostatného stromu před a po realizaci opatření; fotografie každé dílčí plochy, na které se likvidovaly invazní rostliny, včetně fotografie z průběhu realizace a fotografie celkové lokality; fotografie z průběhu likvidace invazních savců (např. odchyt do pastí),
* fotodokumentaci po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, pro opatření likvidace jmelí bílého pravého je potřeba fotodokumentace samostatně každého stromu),
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech),

Doklady deklarující množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie).

U likvidace rostlin a živočichů:

* informace o subjektu, který vykonal příslušnou likvidační činnost,
* doklad o likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.

U likvidace rostlin:

mapový zákres ploch zamořených invazními rostlinami po realizaci.V případě výsadby, jako náhrady za pokácený strom napadným jmelím, je nutné doložit přílohy dle opatření 7 Vegetační prvky v krajině a sídlech, vč. skladebných prvků ÚSES (mimo les).

**Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody**

**Podaktivita: 1.6.1.5.1.070\_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura**

V rámci ověření podkladů se ověří doložení následujících povinných příloh ZoR:

* fotodokumentace z průběhu realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, zejména pak části, které po dokončení nejsou viditelné, jako například kotvení v zemi),
* fotodokumentace po finálním ukončení fyzické realizace (fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření),
* kolaudační souhlas/rozhodnutí s nabytím právní moci (pokud akce nepodléhá kolaudaci, doloží příjemce protokol o převzetí díla),
* v případě nejasností si hodnotitel může vyžádat stavební deník akce,
* fotodokumentace povinné publicity - plakát A3 + print screen informace o projektu na sociálních sítích (v případě, že jimi příjemce disponuje),
* ČP o skutečných majitelích dodavatele nadlimitní veřejné zakázky (v relevantních případech).

1. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-3)
3. V případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení proběhlo v souladu se schválenou projektovou dokumentací. [↑](#footnote-ref-4)
4. V případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení proběhlo v souladu se schválenou projektovou dokumentací. [↑](#footnote-ref-5)
5. V případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení

   proběhlo v souladu se schválenou projektovou dokumentací. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-9)
9. V případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení proběhlo v souladu se schválenou projektovou dokumentací. [↑](#footnote-ref-10)
10. V případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení

    proběhlo v souladu se schválenou projektovou dokumentací. [↑](#footnote-ref-11)
11. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-12)
12. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-13)
13. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [↑](#footnote-ref-14)
14. V případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení proběhlo v souladu se schválenou projektovou dokumentací. [↑](#footnote-ref-15)